แบบ  ผด.5

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว | 10 | เฉพาะเจาะจง | 4 ก.พ.62 | 15 ก.พ.62 | 20 ก.พ.62 | 30 วัน | 22 มี.ค.62 |  |
|  | เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วงเงินงบประมาณ 330,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ | 14 | เฉพาะเจาะจง | 1 ม.ค.62 | 15 ม.ค.62 | 22 ม.ค. 62 | 90 วัน | 22 เม.ย.62 |  |
|  | ที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 200,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 31 | วิธีคัดเลือก | 1 มี.ค.62 | 15 มี.ค.62 | 28 มี.ค.62 | 120 วัน | 26 ก.ค.62 |  |
|  | วงเงินงบประมาณ 2,400,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จำนวน 1 หลัง | 36 | เฉพาะเจาะจง | 1 ก.พ.62 | 15 ก.พ.62 | 22 ก.พ.62 | 90 วัน | 23 พ.ค.62 |  |
|  | ตามแบบที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมา ณ 270,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |