

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  กรม/จังหวัด  ยะลา    กระทรวง มหาดไทย

	ลำดับ
ที่
	แผนงาน
	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
	ลักษณะงาน (/)
	วิธีการ (/)
	ออกแบบหรือ
กำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
	แผนปฏิบัติการ
	แผนการจ่ายเงิน
	หมายเหตุ

	
	งาน/
โครงการ
	รายการ
	

จำนวน
(หน่วยนับ)
	งานต่อ
เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	งานที่เสร็จภายในปี 2560
	จัด
ซื้อ
	จัด
จ้าง
	ประ
มูล
ราคา
	ประ
กวด
ราคา
(e-GP)
	มี
(/)
	ไม่มี
(/)
	ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี 2560
(เดือน/ปี)
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติใน   ปี 2560    (ล้านบาท)
	เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)
	

	1
	เคหะและชุมชน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายสวนลุม ตำบล      ลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดยาว 350 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
	โครงการ
	
	/
	
	/
	
	
	/
	
	
	มี.ค.60
	 ก.ย.60
	1,780,000.-
	
	

	2
	เคหะและชุมชน
	โครงการบุกเบิกถนน สายบ่อหิน-บาลูกา  หมู่ที่ 7 ตำบลลำพะยา อำเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
	โครงการ
	
	/
	
	/
	
	
	/
	
	
	มี.ค.60
	 ก.ย.60
	1,220,000.-
	
	

	3


	เคหะและชุมชน
	โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ยล.2044 บ้านออก-บ้านเหนือ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบล    ลำพะยา อำเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,996 เมตร หนา 0.04  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
	โครงการ
	
	/
	
	/
	
	
	/
	
	
	ต.ค.59
	เม.ย.60
	5,120,000.-
	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ




      ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ	
                        (นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)
ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560
                  หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา   กรม/จังหวัด  ยะลา   กระทรวง  มหาดไทย

	ลำดับที่
	แผนงาน
	หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ผลการดำเนินการ
	การเบิก-จ่าย
	
เป็นไปตามแผน(/)
	ไม่เป็นไปตามแผน(/)
	หมายเหตุ

	
	งาน/
โครงการ
	รายการ
	จำนวน(หน่วยนับ)
	จัดหาโดยใช้วิธี
	ประกาศ
ประมูลราคา
ประกวดราคา
(วันเดือนปี)
	ลงนามในสัญญา
(วันเดือนปี)
	การส่งมอบ(วันเดือนปี)
	เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)
	
	
	

	1
	เคหะและชุมชน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายสวนลุม ตำบล      ลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดยาว 350 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
	โครงการ
	พิเศษ
	
	22 พ.ค.2558
	23 พ.ค.2559
	1,780,000.-
	
	
	
	

	2
	เคหะและชุมชน
	โครงการบุกเบิกถนน สายบ่อหิน-บาลูกา  หมู่ที่ 7 ตำบลลำพะยา อำเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
	โครงการ
	พิเศษ
	
	
	
	1,220,000.-
	
	
	
	

	3


	เคหะและชุมชน
	โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ยล.2044 บ้านออก-บ้านเหนือ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบล    ลำพะยา อำเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,996 เมตร หนา 0.04  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
	โครงการ
	พิเศษ
	
	
	
	5,120,000.-
	
	
	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ




      ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ	
                        (นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)
ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
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